BÀI 2: SPRINT RETROSPECTIVE – RIKKEIRETECH

## Nhiệm vụ 1. Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Kỹ thuật chọn và lý do: Chọn Start–Stop–Continue vì các vấn đề chính của Sprint đã rõ, kỹ thuật này giúp nhóm nhanh chóng xác định việc cần bắt đầu, dừng và tiếp tục trong 45 phút.

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue. Cách làm này hiệu quả nên tiếp tục duy trì. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop. Không để kiểm thử dồn đến cuối Sprint; cần kiểm thử sớm và liên tục. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Viết lại: Thông tin về lỗi chưa được chia sẻ đủ sớm nên nhóm phải sửa gấp. Stop. Cần chia sẻ và xử lý lỗi ngay khi phát hiện, không quy trách nhiệm cho cá nhân. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển cho Product Owner Thảo để làm rõ nhu cầu người dùng và xem xét cập nhật, sắp xếp ưu tiên Product Backlog; đây là vấn đề về sản phẩm, không phải hành động cải tiến quy trình nội bộ của Retrospective. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start. Cập nhật DoD để nêu rõ yêu cầu kiểm thử trên điện thoại trước khi PBI được xem là Done. |

## Nhiệm vụ 2. Từ Data đến Improvement

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy; lỗi phát hiện muộn nên chức năng chưa Done. | Quy trình | Nhóm chưa đưa kiểm thử vào công việc hằng ngày và chưa kiểm tra tiến độ kiểm thử sớm, nên lỗi chỉ được phát hiện gần cuối Sprint. |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngay từ Sprint sau, Developers chia nhỏ việc kiểm thử và bắt đầu kiểm thử chức năng ngay khi có phần hoàn thành đầu tiên; cập nhật trạng thái kiểm thử hằng ngày. Trong Daily Scrum, kiểm tra xem có PBI nào chưa được kiểm thử hoặc đang bị chặn không. | Developers; Scrum Master Duy theo dõi việc thực hiện và nhắc nhóm xem xét trở ngại. | Kiểm tra tại Daily Scrum hằng ngày và đánh giá lại ở Sprint Retrospective tiếp theo. | Bảng công việc có trạng thái kiểm thử được cập nhật; có bằng chứng kiểm thử trước ngày cuối Sprint; không để kiểm thử của PBI dồn đến ngày 9. |

## Nhiệm vụ 3. Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

Thứ tự 5 bước: H3 → H2 → H5 → H1 → H6.

Hoạt động bị loại và lý do: Loại H4 vì Scrum Master không chọn sẵn giải pháp và áp đặt cho nhóm; cả nhóm cần cùng tìm nguyên nhân và thống nhất Improvement.

Lời mở đầu: “Chào mọi người, mục tiêu hôm nay là cùng nhìn lại cách chúng ta làm việc trong Sprint để tìm ra điều nên cải thiện, không phải tìm người có lỗi. Mỗi người hãy chia sẻ dựa trên sự việc cụ thể và tôn trọng ý kiến của nhau; chúng ta sẽ tập trung vào quy trình, cách phối hợp và những thay đổi có thể thử ngay. Trước tiên, mình sẽ cùng xem lại hành động cải tiến của Sprint trước và kiểm tra kết quả của nó.”

Lưu ý: Đổi tên file theo mẫu HoTen_MaLop_Bai2.docx trước khi nộp.